Femte møte:

Møtereferat. 19.01.2018

Til stede: Jonathan, Jørgen

1. Hva har skjedd siden sist/ oppdatering.
   * Gruppa:
     1. Alexander trakk seg fra gruppen
     2. Ny fordeling av ansvarsområder
     3. Alexander hadde ansvar for rapport struktur, Språk og LabVIEW front end.
     4. Dette blir fordelt på de resterende medlemmene
     5. Jonathan: Rapport struktur og språk
     6. Jørgen: LabVIEW front end
     7. Selv om ansvaret splittet så samarbeider vi med å ferdig stille begge til rapportens innlevering dato.
   * Rapport:
     1. Rapport plan er lagd.
     2. Godt i gang med skrivning og tekst fyll
     3. strukturen er satt.
   * Protokoll:
     1. Ferdigstilt et fungerende testprodukt
     2. tester kjøretid, forløpent 66 timer i strekk uten problemer.
   * Koding og sensorer
     1. Alarm funksjon fungerer
     2. App har blitt litt ferdig produkt.
     3. Buzzer er ikke ferdig
     4. Light detecting sensor er integrert.
     5. Plan for batteridrevet produkt er lagd, men ikke utført.
     6. Ingen nye sensorer er lagt til.
     7. Demo for presentasjon er ikke ferdig.
2. fremover\plan oppdatering
   * Mål fram til Rapport innleveringsfrist.
     1. Fredag: Bli nesten ferdig med de store hovedpunktene i rapporten.
     2. Lørdag: Ikke nødvendigvis ferdig, men tekst på alle punktene i rapporten.
     3. Søndag: Fremstille rapporten og levere den inn.
     4. Dags uavhengig:
        1. Få ferdig buzzer firmware.
        2. Lage front end til LabVIEW Interface.
   * Mål fra rapport innlevering dato til presentasjon dato
     1. Fremstille appen.
     2. Sette opp demo struktur og planlegge framføring
     3. Lage en batteridreven modul.
     4. Legge til flere auktors.
3. Neste møte
   * Dato: 22.01.2019
   * Planlegge framdriftsplan for framføringen.
   * Dette møte (møte 5) blir siste møte før rapporten innleveres.